Утверждаю:

Директор ООО «ЖРУ №___»

___________  В.А. Верховский

График ремонта подъездов

ООО «ЖРУ № 2»

| Адрес | № подъезда | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| ул. Советская, д.10 | 13 | январь |
|  | 14 | февраль |
|  | 6 | март |
| ул. Советская, д.37 | 10 | январь |
|  | 6 | февраль |
| ул. Советская, д.30 | 2 | март |
| ул. Советская, д.2 | 1 | апрель |
|  | 2 | апрель |
| ул. Ленинская, д.16 | 1 | май |
| ул. Ленинская, д.30 | 2 | май |
| ул. 1-я Свердловская, д.3 | 1 | июнь |
|  | 2 | июль |
| ул. 1-я Свердловская, д.1 | 2 | июль |
| ул. 3-я Красинская, д.2 | 1 | август |
|  | 2 | сентябрь |
| ул. Ломоносова, д.50 | - | август |
| ул. Ломоносова, д.51 | - | сентябрь |
| ул. Ленинская, д.10 | 2 | октябрь |
| ул. Володарского, д.100 | 6 | ноябрь |
| ул. Советская, д.10 | 4 | ноябрь |
|  | 5 | декабрь |
|  | 7 | декабрь |
| ИТОГО: | 22 |  |